Descripción breve

Reportes de las 3 semanas de trabajo

REPORTES DE AVANCES

Bitácora del proyecto Secure Report



# REPORTE SEMANA 1

Reporte de avance semana 1 28/Abril/2025

“SECURE REPORT”

28/Abril/2025-2/Mayo/2025

ANALISTA

Denisse Juliana Santiago Bartolón

GERENTE DE PROYECTO

Retana Martínez Irvin

DISEÑADOR DE SOFTWARE

Osvaldo Isaí Vargas Acosta

DESARROLLADOR

Salinas Alberto Héctor Jesús

RESUMEN GENERAL

Durante la primera semana se completaron las responsabilidades de cada integrante del equipo, planificación inicial, objetivos y todo lo que se requiere para el proceso de este proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reuniones del equipo completo durante 40 minutos y stakeholders.

Roles asignados, RAD, ¿Qué es?, ¿Por qué la elección de ese integrante? Y sus habilidades.

Definición de objetivos de cada Rol

Responsabilidades

Inicio de los requerimientos funcionales para la construcción del diseño preliminar del sistema, tomando en cuenta las necesidades del usuario, formando una separación de necesidades del usuario, formando una separación de necesidades entre el equipo y los stakeholders.

PROBLEMAS O RETRASOS

Dificultades técnicas con la configuración del entorno de desarrollo.

Retraso de la implementación de los recursos del trabajo del desarrollador.

Poco tiempo de dedicación y dificultad de analizar lo que se quiere elaborar definitivamente.

ACCIONES CORRACTIVAS

Un recurso adicional para apoyar la configuración técnica.

Debates más extensos sobre analizar los objetivos generales y el tiempo de cada uno.

Videos y Internet de apoyo de implementación sobre requerimientos externos.

PROXIMOS PASOS

Empezar el diseño del sistema y la configuración del mismo.

Creación digital del objetivo, R2 y casos de uso a digital.

Poder configurar VSC/GitHub.

COMENTARIOS FINALES

Agradecemos el compromiso del equipo en esta etapa inicial, se continuará trabajando conforme a los objetivos establecidos.

REPORTE SEMANA 2

Reporte de avance semana 1 7/Mayo/2025

“SECURE REPORT”

7/Mayo/2025-9/Mayo/2025

ANALISTA

Denisse Juliana Santiago Bartolón

GERENTE DE PROYECTO

Retana Martínez Irvin

DISEÑADOR DE SOFTWARE

Osvaldo Isaí Vargas Acosta

DESARROLLADOR

Salinas Alberto Héctor Jesús

RESUMEN GENERAL

En el lapso de la semana 2, se subió el proyecto (lo que se lleva) a GitHub, se siguió el área de los reportes semanales, proseguimos con todo a mano lo que nos tocaba a cada uno.

ACTIVIDADES REALIZADAS

2 reuniones para poder proseguir con el análisis de los diagramas.

Por términos de tiempo cada quien hizo sus tareas como configurar git, recabar el estilo del reporte pasado.

PROBLEMAS O RETRASOS

Dificultad con la configuración Git

Tiempo (puentes, practicas)

ACCIONES CORRECTIVAS

Mejorar la semana 3

Recursos adicionales de configuración

PROXIMOS PASOS

Pasar todo lo realizado a el formato digital.

Recabar todos los reportes a un formato más formal.

Pos prepararse para la entrega

COMENTARIOS FINALES

Agradecemos al equipo por esta etapa media, se continuará trabajando para una entrega satisfecha.

REPORTE SEMANA 3

Reporte de avance semana 1 12/Mayo/2025

“SECURE REPORT”

12/Mayo/2025-16/Mayo/2025

ANALISTA

Denisse Juliana Santiago Bartolón

GERENTE DE PROYECTO

Retana Martínez Irvin

DISEÑADOR DE SOFTWARE

Osvaldo Isaí Vargas Acosta

DESARROLLADOR

Salinas Alberto Héctor Jesús

RESUMEN GENERAL

Preparación de todos los indicadores para la entrega de los indicadores de la escala estimativa

ACTIVIDADES RELIZADAS

Configurar los elementos de trabajo

Todo el trabajo pasarlo a formatos digitales para su entrega en links

Realización de los últimos diagramas.

Visualmente que el proyecto se vea estético para su entrega aun no al 100 %

Los documentos bien estructurados con un lenguaje que sea algo formal pero que sea entendible

Agregación del objetivo general en el documento del proyecto

Establecer las responsabilidades de desarrollo de cada modulo

Problemas o retrasos

Lugar en donde trabajar para el equipo por falta de recursos digitales

Análisis y realización de los diagramas

ACCCIONES CORRECTIVAS

Desarrollar el proyecto donde y cuando se pueda

PROXIMOS PASOS

Seguir con las correcciones después de las criticas constructivas después de esta segunda entrega para su finalización satisfactoriamente.

COMENTARIOS FINALES

MI más sincero agradecimiento para el equipo por su empeño, que ayuda a desarrollar este proyecto día con día.

Se continuará trabajando para una entrega satisfecha y placentera.

EQUIPO: SECURE REPORT